## Slide 1
미니프로젝트
2019. xx. xx(x)
xx 조

## Slide 2
목 차
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned

## Slide 3
프로젝트 결과 요약
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
프로젝트 결과 요약
  프로젝트 개요
  타임라인별 주요 활동 및 결과물

## Slide 4: 1. 프로젝트 개요
목 적
머신러닝 모형 개발
- 과거 Feature값(홀리데이 여부, 할인비율 등)을 활용하여 미래 수요를 예측
기본 전제
자료
프로젝트
범위
미래 수요가 과거의 유형을 따를 때 유용
- Feature값이 타 부서에 의해 수집이 되었으며, 미래에도 Feature 값에 대한 수집이 가정되어야 함 (ex: 미래 제품의 할인가격이 시스템에 반영됨)
데이터 분석을 위한 CSV 데이터 제공
1. 프로젝트 결과 요약
머신러닝 (Decision Tree or Linear Regression을 활용한 수요예측)

## Slide 5
과제계획
시스템/SW 설계
1
팀 구성, 일정, R&R, 개략 과제 구성
분석모델 설계
2
설계문서 → 시스템 규격/소프트웨어 버전기술
분석모델 구현
코드 패키징
4
Interactive 개발환경
통합개발환경 (IntelliJ)
자주 사용하는 함수 함수화 (Jar & Maven)
코드 형상관리 (Git-Hub / JIRA, VisualSVN, CheckSum)
6
실행가능 코드 → 패키징 파일
운영이관/테스트
7
서버 이관 → 운영이관 시나리오, 운영/사용자 매뉴얼, 배치
8
배치 구동 → 성능 검증
배치잡 관리
다이어그램
설명
테스트
1
2
3
4
5
6
7
8
3
설계문서 → 소프트웨어 설계 기술서
5
코드 테스트 → 테스트 계획서,절차서,결과서
Lessons learned
9
9
과제를 통해 배운점/개선할점 리스트
SRR/SSR
PDR/CDR
TRR
종료보고
SRR(System Requirement Review) : 시스템 요구사항 리뷰
SSR(Software Specification Review) : 소프트웨어 규격 리뷰
PDR(Preliminary Design Review) : 개략설계 리뷰
CDR/DDR(Critical/Detail Design Review) : 상세설계 리뷰
주요 회의체
TRR(Test Rediness Review) : 시험준비 리뷰
시작보고

## Slide 6
서비스 구성도
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
2. 서비스 구성도
  전체 구성도
  데이터 구성도

## Slide 7
아래의 구성에 따라 DB의 특성 정보를 활용하여 분석 모형을 적용한 후 특성에 따라 판매량을 예측하는 모델을 생성하세요 (가산점 포인트: 다양한 모델 2개 이상을 구동한 후 가장 좋은 모형을 선택하는 로직 반영)
이후 CJ_머신러닝_홍길동 으로 파일을 생성한 후 haiteam@kopo.ac.kr 로 전송하세요)
수집
저장
처리
분석
활용
소스 데이터
분석 플랫폼
활용 서비스
특성 데이터
머신러닝/
딥러닝 모형
결과데이터
CSV
Python
csv
2. 서비스 구성도
1. 전체 구성도
S/W
H/W
S/W
H/W
S/W
H/W

## Slide 8: 2. 데이터 구성도
2. 서비스 구성도
분석모형 구현에 필요한 인바운드 데이터와 분석모형을 통해 산출되는 아웃바운드 데이터 상세 내역 정의
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 획득주기 | 컬럼 | 비고
1 | IB-001 | 판매량 실적 | 판매실적 시스템 | RDB | 미정 | 매주 | 지역별/제품별/아이템별 판매실적 | 
2 | IB-002 | 홀리데이 정보 | 웹 | 웹 | 미정 | 3년 | 날짜/홀리데이 | 
3 | IB-003 | 할인계획 정보 | SCM팀 | RDB | 미정 | 매주 | 날짜/가격/ 할인가격/할인비율 | 
인바운드
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 생산주기 | 컬럼 | 비고
1 | OB-001 | 예측결과 | 수요예측 시스템 | RDB | 미정 | 매주 | 지역/상품/ 미래주차/판매량 | 머신러닝 수요예측 모형
아웃바운드

## Slide 9
세부 구현 방법
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
3. 세부 구현 방법
  상세 모형 설계
  결과 분석
  시각화

## Slide 10: 1. 상세 모형 설계 (머신러닝 모델)
3. 세부 구현 방법
머신러닝 모델 적용시 학습 데이터 수, Feature별 상관관계 등을 확인하여 데이터 그룹별로 선택적 적용
1
2
3
4
1
그룹별 일괄로 머신러닝 코드 적용
- Pandas의 groupby 및 apply 함수를 활용하여 그룹별 데이터셋에 머신러닝 코드를 일괄로 적용
⇒ 그룹 개수에 관계없이 모든 데이터셋을 쉽게
분석 가능하며 코드의 간결성으로 효율 증대
2
학습에 충분한 데이터 수인지 확인
- 머신러닝 Training에 충분한 데이터 수를 지닌 그룹만
머신러닝 모델 적용 (최소 1~2년 이상 기간 데이터)
3
Feature별 상관관계 확인
- Label(QTY)과 Feature(프로모션 정보, 홀리데이 정보, 주차 정보 등)의
상관관계를 확인하여 상관관계가 높은 Feature만 머신러닝에 반영
(예: Correlation Coefficient가 최소 0.5 이상인 Feature만 선별)
4
머신러닝 예측모델 적용
- 머신러닝 모델별 예측 결과를 Join하여 각 모델별 예측결과 및 정확도 비교를 용이하도록 개발
YES
YES
NO
NO

## Slide 11: 1. 상세 모형 설계 (머신러닝 모델)
3. 세부 구현 방법
어떤 예측을 하기 위해 다양한 변수가 존재하는 경우, 예측력이 높은 변수를 우선적으로 순차적으로 배치한뒤 연속적으로 분류 과정을 통해 최종적인 예측을 얻어내는 머신러닝
구분 | 내용
개발 언어 | Python
활용 라이브러리 | sklearn,
기능 요약 | 각 feature 값들이 label 값에 가장 영향을 끼치는 정도에 따라 최선의 최종예측치를 얻어낼 수 있다.
입력데이터 | 판매량 정보와 주차, 홀리데이, 프로모션 퍼센트
기타 | 데이터 전 처리시 null 값 결측치에 대한 처리가 필수 (시계열 분석 자료)
1. 데이터 (regionid, productgtoup,product,item,yearweek, year,week, qty, holiday, hclub,promotion, pro_percent,promotioncub
2. date featue, label 값 설정
3. Decision Tree classification
24 Decision Tree Regression

## Slide 12: 2. 결과 분석
3. 세부 구현 방법
엑셀파일 참조

## Slide 13: 3. 시각화
3. 세부 구현 방법
Matplotlib, Tableau를 활용하여 결과 시각화

## Slide 14
프로젝트 추진 내역
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
4. 프로젝트 추진 내역
  프로젝트 구축 방법
  팀 구성
  WBS + R&R
  일정표
  산출물 목록

## Slide 15: 1. 프로젝트 구축방법
4. 프로젝트 추진 내역
아래의 각 단계에 따라 일정별로 프로젝트를 진행함
프로젝트 착수
분 석
설 계
구 축
운영 이관
프로젝트 종료
착수 준비
계획 수립
현황 분석
과제 정의
아키텍쳐 정의
분석모델 설계
데이터 설계
시스템 개발
단위 테스트
통합 테스트
운영 이관
운영방안 수립
종료 보고

## Slide 16: 2. 팀 구성
4. 프로젝트 추진 내역
팀 구성은 x명으로 이루어짐
Project Manager
xxx
Unit A
xxx
Unit B
xxx
Unit C
xxx
Unit A
xxx

## Slide 17: 3. WBS + R&R
4. 프로젝트 추진 내역
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
분석 | 분석과제 정의 | 요구사항 정의서 작성 | 
 | 기존내용 리뷰 분석 | 기존 소스코드 리뷰, 로직 분석 | 
설계 | 데이터 설계 | I/F 데이터 정의, 데이터 수집 설계 | 
 | 분석모델 설계 | 분석 시나리오 / 알고리즘 설계 | 
 | 시스템 설계 | HW, SW, 화면, 인터페이스 정의/설계 | 
 | 테스트 설계 | 모듈별 테스트 정의/설계 | 
구축 | 머신 러닝 모델 개발 | 머신 러닝 모델 개발 (Decision Tree) | 
 | 모델 시각화 | Tableau 시각화 | 
 | 개발 테스트 / QA | 단위별 / 통합 테스트 | 
 | 운영 테스트 / 산출물 관리 | 운영 테스트 / 최종 산출물 관리 | 

## Slide 18: 4. 일정표
4. 프로젝트 추진 내역

## Slide 19: 5. 산출물 목록
활동 | 업무 | 산출물 | 제출시기
착수 | 프로젝트 착수 | 프로젝트 계획서 | PASS
분석 | 현황 분석 | 요구사항 정의서 | PASS
설계 | 분석모델 설계 | 분석모델 정의서, 분석모델 | 
설계 | 시스템 설계 | 테이블목록/정의서, 프로그램목록/사양서, 화면목록/정의서, 인터페이스 목록/설계서/참고자료목록 | PASS
구축 | 시스템 개발 | 소스코드, DB | PASS
구축 | 테스트 | 단위테스트 결과서/통합테스트 결과서/모형테스트 결과서 | PASS
이행/안정화 | 이행 | 사용자/운영 매뉴얼 | PASS
종료 | 종료 | 프로젝트 완료 보고서 | PASS
학과 서버의 관련 산출물 폴더에 자료별 저장
산출물 목록

## Slide 20
Lessons Learned
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
Appendix: tableau 매뉴얼
5. Lessons Learned

## Slide 21: Lesson Learned
의사소통
-효율적인 의사결정과 방향수립은 회의에서 시작
1. 규칙적인 회의
2. 상세내용 재확인
팀원의 참여도
-프로젝트의 이해도 높이기
코드리뷰 프레젠테이션
새로운 기술 공유
Pain Point
업무배분
-팀원의 R&R를 더욱 세분화하기
Strength
버퍼 타임을 더욱 여유있게 설정
Time management

## Slide 22
감사합니다
End of Document